桓政办发〔2020〕8号

桓仁满族自治县人民政府办公室关于印发

桓仁满族自治县县域节水型社会达标

建设工作实施方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

经县政府研究同意，现将《桓仁满族自治县县域节水型社会达标建设工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

桓仁满族自治县人民政府办公室

2020年2月27日

（此件公开发布）

桓仁满族自治县县域节水型社会达标

建设工作实施方案

为贯彻落实党的十九大关于实施国家节水行动和中央提出的“节水优先”新时期治水方针，推进我县水生态文明建设，全面推进节水型社会建设，根据《辽宁省节水行动实施方案》（辽水合〔2019〕18号）、《辽宁省县域节水型社会达标建设工作实施方案》（辽水资〔2017〕212号）和《本溪市水务局关于印发〈本溪市县域节水型社会达标建设工作实施方案〉的通知》（本水发〔2018〕3号）文件有关要求，结合我县实际，制定本方案。

一、重要意义

水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类生存和发展不可替代的资源，是经济社会可持续发展的基础。全面开展县域节水型社会达标建设，是落实“节水优先”方针的重要举措，对加快实现从供水管理向需水管理转变，从粗放用水方式向高效用水方式转变，从过度开发水资源向主动节约保护水资源转变，具有十分重要的意义。通过推进县域节水型社会达标建设，可以全面提升全社会节水意识，倒逼生产方式转型和产业结构升级，促进供给侧结构性改革，更好满足广大人民群众对美好生态环境需求，增强县域经济社会可持续发展能力，促进社会文明进步。

二、总体要求

县域节水型社会达标建设工作包括节水型机关、企业、农业、生活等内容。具体工作由水务部门牵头，涉及财政、工业、城建、污水处理、城市供水等多部门，各部门要切实增强责任感和使命感，认真贯彻中央新时期水利工作方针，加快推进县域节水型社会达标建设，把节水型社会建设作为方向性、战略性举措来抓，将节水贯穿到全县经济社会发展和生产生活全过程。

三、总体目标和主要任务

（一）总体目标

2020年底，我县达到《节水型社会评价标准（试行）》（以下简称《标准》，具体内容见附表）要求。

（二）主要任务

1. 明确任务，全面推进。各部门应按照方案要求，明确总体目标、年度任务和实施计划，落实保障措施，按目标要求推进节水型社会达标建设。

2. 加强宣传，营造氛围。各部门应积极宣传引导，创新节水宣传方式，加大培训和宣传工作力度，营造全民参与节水的社会氛围。水务部门及时提炼总结辖区内县域节水型社会达标建设经验做法，加大培训和宣传工作力度，引领带动节水型社会建设。

3. 强化指导，严格考核。水务部门应指导和协调各部门推进节水型社会达标建设，组织实施技术评估和达标考核，强化分类指导。

四、年度任务和具体工作

根据县域节水型社会达标建设总体目标和工作任务，2020年底前，全县完成县域节水型社会达标建设任务。

- 县水务局负责节水型社会中用水定额管理、计划用水管理、用水计量、农业水价综合改革、推进农业水权制度建设、非居民用水超定额累进加价制度、水资源费征缴、社会节水意识等工作；负责公共机构节水型单位创建工作，范围为县水务局办公楼，创建标准按照《辽宁省水利行业节水机关建设工作实施方案》相关要求执行，完成创建节水技术指标、节水管理指标、特色创新指标等工作内容。

- 2. 县机关行政保障服务中心负责公共机构节水型单位创建工作，范围为县级机关和县直事业单位办公楼，创建标准按照《辽宁省水利行业节水机关建设工作实施方案》相关要求执行，完成创建节水技术指标、节水管理指标、特色创新指标等工作内容。

3. 县工信局负责节水型企业创建工作。具体按照上级行业管理部门创建节水型企业评价标准开展，出台重点行业创建节水型企业申报文件，成立考核领导小组。各企业提交相关创建材料，经考核验收后完成节水型企业创建工作。创建目标是以文件形式确定重点节水型企业建成率≥50%。

4. 县住建局负责节水型居民小区创建工作。具体按照上级行业管理部门关于创建节水型小区相关技术标准开展，出台节水型小区申报考核文件，包括节水型小区管理指标及技术指标评定标准，成立考核领导小组。参与创建各小区提交节水小区实施方案、节水概况、相关节水制度、岗位职责、节水措施、节水目标、节水记录、节水宣传等申报材料，经考核验收后完成节水型小区创建工作。创建目标以文件形式确定节水型小区建成率≥20%。

5. 县财政局负责提供近两年工业、农业及生活相关节水型项目建设的文件、规划、验收、支付凭证等资料。

6. 县自来水公司负责提供居民用水阶梯水价制度相关文件，近两年公共管网漏失率计算成果，管网改造项目的相关计划、实施文件及相关说明。

7. 县城发污水处理有限公司负责再生水利用创建工作，提交污水处理有限公司概况及实施中水回用项目的相关说明，结合我县实际以生态放流的角度开展创建工作，提供提标改造相关文件、改造前后设施运行图片、污水处理指标对照表等资料。

五、考核程序

县域节水型社会建设达标考核按照自评、技术评估、验收和备案的程序进行。

1. 自评。按照《标准》于8月底前完成自评，自评得分达到85分以上的，向市级水行政主管部门提出申请并提交相关申报材料。申报材料应包括：节水型社会建设实施方案、自评分情况及逐项说明材料、节水型社会建设工作总结和相关影像资料。

2. 技术评估。市级水行政主管部门会同相关部门于9月底前完成对提交申报材料的技术评估，形成技术评估意见，并将评估意见上报省水利厅。

3. 验收。省水利厅会同相关部门于10月底前进行现场验收；对通过验收的进行公示，公示无异议的，认定其达到《标准》要求。

4. 备案。县水务局于11月底前，将县域节水型社会达标建设工作总结、达标评定结果及节水型社会建设相关材料报市级水行政主管部门；市级水行政主管部门将相关材料报省水利厅备案。

六、保障措施

（一）加强组织领导，健全工作机制。各部门将县域节水型社会达标建设纳入重要议事日程，主要领导亲自抓，及时研究和协调解决工作中的问题。县水务局承担日常工作，进一步健全机构，加强管理和业务指导，为有序推进节水型社会达标建设提供有力组织保障。

（二）创新支持方式，加大资金保障。不断加大对水资源节约、保护和管理工作的支持力度，大力推行合同节水管理等基于市场机制的节水服务模式，鼓励社会资本投入，充分发挥公共财政在节水型社会建设中的重要作用，建立节水投资稳步增长机制。积极探索“以奖代补”等方式对节水型社会建设工作给予资金补助。

附件：1. 桓仁满族自治县节水型社会达标建设领导小组成员名单

2. 节水型社会评价标准（试行）

附件1：

桓仁满族自治县县域节水型社会达标建设工作

领导小组成员名单

组  长：纪晓东  县政府副县长

副组长：赵旭跃  县水务局局长

成  员：孟宪利  县水务局副局长

宋文禄  县财政局正科级领导干部

隋世民  县住建局副局长

宋克军  县工信局副局长

孙绍贤  县机关行政保障服务中心

曲洪亮  县自来水公司副经理

王洪新  县城发污水处理有限公司经理

李格微  县水务局科员

县域节水型社会达标建设工作领导小组下设办公室在县水务局，办公室主任孟宪利（兼），承接县域节水型社会达标建设具体工作。

附件2：

节水型社会评价标准（试行）

一、适用范围

本标准适用于县级行政区节水型社会评价工作。

二、必备条件

1. 最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标全部达到年度目标要求。

2. 近两年实行最严格水资源管理制度考核结果为良好及以上。

3. 节水管理机构健全、职责明确、人员齐备。

三、评价方法

1. 除标准特别指出之外，应当采用上一年的资料和数据进行评价计算得分。

2. 总分85分以上者认定为达到节水型社会标准要求。

3. 如遇缺项，则该项不得分，评价总分按照公式进行折算，折算公式为：评价总分=（实际总得分-加分项得分）*100/（100—缺项对应分值）+加分项得分。加分项不计入缺项。

节水型社会评价赋分表

| 序号 | 评价类别 | 评价内容 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水定 额管理 | 严格各行业用水定额管理，强化定额使用 | 在水资源论证、取水许可、节水载体认定等工作中严格执行用水定额，得8分。在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现一例未按规定使用用水定额的，扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 2 | 计划用 水管理 | 纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量占应纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量的比例 | 所占比例达到100%,得10分；每低3%扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 3 | 用水 计量 | 农业灌溉用水计量率：农业灌溉用水计量水量占农业灌溉用水总量的比例 | 农业灌溉用水计量率≥80%，得5分；每低4%，扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  |  | 工业用水计量率:工业用水计量氷量与工业用水总量的比值 | 工业用水计量率为100%，得5分；每低3%，扣1分，扣完为止。规模以上工业企业用水计量率必须达到 100%，否则本项得0分。 |  |
|  |  | 推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，推进农业水权制度建设，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制 | 农业水价综合改革实际实施面积占计划实施面积比达到100%，得2分;每低2%，扣0.1分，扣完为止。实际执行水价加精准补贴（补贴工程运行维护费部分）占运行维护成本比达到100%，得2分；每低2%，扣0.1分，扣完为止 |  |
| 4 | 水价 机制 | 实行居民用水阶梯水价制度 | 城镇居民生活用水实行阶梯水价制度，得4分；未实行，得0分。 | 16 |
|  |  | 实行非居民用水超计划超定额累进加价制度 | 非居民用水实行超计划超定额累进加价制度，得4分；未实行，得0分。 |  |
|  |  | 水资源费征缴 | 按标准足额征缴水资源费，得4分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未足额征缴的，扣1分，扣完为止。 |  |
| 5 | 节水“三同时”管理 | 新（改、扩）建建设项目执行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度 | 新（改、扩）建建设项目全部执行节水“三同时”管理制度，得6分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未落实节水“三同时”制度的，扣1分，扣完为止。 | 6 |
| 6 | 节水载体建设 | 节水型企业建成率：重点用水行业节水型企业数量与重点用水行业企业总数的比值 | 节水型企业建成率≥50%，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 公共机构节水型单位建成率:公共机构节水型单位数量与公共机构总数的比值 | 公共机构节水型单位建成率≥50%，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止。 | 18 |
|  |  | 节水型居民小区建成率:节水型居民小区数量与居民小区总数的比值 | 节水型居民小区建成率≥20%，得6分；每低1%，扣2分，扣完为止。 |  |
| 7 | 供水管网漏损控制 | 公共供水管网漏损率:城镇公共供水总量和有效供水量之差与供水总量的比值 | 公共供水管网漏损率≤10% (各地区可根据《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92-2016)对10%的评价值进行修订，按照修订值进行评分),得8分；每高1%，扣1分，扣完为止。 | 8 |
| — 9 — 8 | 生活节水器具推广 | 全面推动公共场所、居民家庭使用生活节水器具 | 公共场所和新建小区居民家庭全部采用节水器具，得8分；发现1例未使用，扣1分，扣完为止。（初评抽查的公共场所和居民家庭不少于10个） | 8 |
| — 10 — 9 | 再生水利用 | 再生水利用率:经过处理并再次利用的污水量与污水总量的比值（指市政处理部分，不含企业内部循环利用部分） | 再生水利用率≥20%，得8分；每低1%，扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 10 | 社会节水意识 | 开展节水宣传教育活动 | 经常性开展节水公益宣传活动，普及水情知识和节水知识，得4分；未开展，得0分。 | 8 |
|  |  | 公众具有明显的节水意识 | 通过电话、网络等方式进行公众节水意识调查，70%以上的调查对象具有明显的节水意识，得4分；每低5%，扣1分，扣完为止。 |  |
| 11 | 加分项 | 节水标杆示范 | 区域内有企业、公共机构、产品、灌区被评为国家级或省级水效领跑者或节水标杆单位（企业），加3 分。 | 3 |
|  |  | 实行节水激励政策 | 本级财政对节水项目建设、节水技术推广等实行补贴或其他优惠等激励政策，加4分。 | 4 |
|  |  | 推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术 | 北方地区高效节水灌溉率≥40%，加3分。 | 3 |

抄送：县委、县人大、县政协办公室。

（共印20份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                  2020年2月27日印发